|  |
| --- |
| 06/06/2023 en A811 |



|  |
| --- |
| Réunion projet E-SANTE |

**Objectifs**

* Simplifier le WBS et le diagramme de Gantt
* Faire les études bibliographiques et commencer MATLAB

**Participants**

Maxence de GRAMMONT / Corentin BOCQUET / Edouard MEURANT / Baptiste d’HONDT/ Hua CAO

**Annonces**

* Faire attention d’envoyer les documents à la bonne date

**Discussion**

**Etudes bibliographiques** :

* 1 sur les ECG : ne pas aller trop dans les détails, définir la forme du signal
* 1 sur les méthodes d’analyse : quels aspects du signal à analyser ?
* Faire un document regroupant les 2 études qui pourra être mis dans le rapport (une dizaine de pages maximum)

**Planning** :

* Utiliser Excel pour le diagramme de Gantt
* Faciliter la compréhension du WBS

**Rapport :**

* Plan du rapport
* Chapitre 1 : management
* Chapitre 2 : description du signal ECG et son analyse avec le logiciel

**Plateforme Logicielle :**

* Fixer une DATAbase précise
* Préciser le fichier d’entrée utilisé (.dat, .csv ...)
* Comment charger les données ?
* Comment afficher les données ?
* Comment analyser les données ?
* Comment imprimer les résultats obtenus ?

**Conclusion**

Finaliser les documents de recherches et commencer avec MATLAB

*Prochaines dates clés :*

7 juin : envoi WBS, Gantt et étude de marché finalisée

11 juin : envoi des études bibliographiques

12 juin : réunion 13h-14h