|  |
| --- |
| 19/06/2023 en C404 |



|  |
| --- |
| Réunion projet E-SANTE |

**Objectifs**

* Réalisation de l’interface graphique sur GUI
* Réalisation du rapport écrit

**Participants**

Héloïse DUFOUR / Corentin BOCQUET / Edouard MEURANT / Baptiste d’HONDT/ Hua CAO

**Annonces**

* Présenter un prototype de la plateforme à la prochaine réunion

**Discussion**

**Etude bibliographique ECG** :

* Préciser l’intervalle pour les fréquences de battement cardiaque

**Etude bibliographique sur les méthodes d’analyse :**

* Préciser les méthodes utilisées

**Matlab :**

* Rajouter le code permettant de transformer les fichiers en .mat
* Rajouter un filtre passe-haut pour supprimer les basses fréquences

**Rapport :**

* Ajouter les études bibliographiques au rapport
* Rajouter en annexe le WBS et le diagramme de Gantt

**Plateforme Logicielle :**

* Ajouter un curseur qui permettra d’ajuster la fréquence de coupure
* Ajouter un emplacement pour rentrer la fréquence d’échantillonnage
* Ajouter des commentaires en fonction de l’ECG concernant l’état de santé de la personne

**Conclusion**

Finaliser le rapport et un prototype du logiciel

*Prochaines dates clés :*

26 juin : prochaine réunion à 11H en C404

27 juin : Envoi du rapport